常德市2020年民生实事农村道路事故多发路段统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事故多发****点段** | **整改责任****单位** | **整改具体责 任 人** | **整 改 措 施** | **整改完成时限** | **整 改 进 度** | **县市区** |
| 1 | X003河洑镇常澧路（原河洑中学处） | 武陵区交通局 | 米鑫 | 增设减速标线 | 2020年6月30日 | 已完成整改 | 武陵区 |
| 2 | Y013丹洲乡丹砂三组至十组 | 武陵区交通局 | 米鑫 | 增设钢护栏 | 2020年10月30日 | 已完成整改 | 武陵区 |
| 3 | CL40丹洲乡丹砂八组至十一组 | 武陵区交通局 | 米鑫 | 增设钢护栏 | 2020年10月30日 | 已完成整改 | 武陵区 |
| 4 | 雷坛岗7-8组 | 武陵区交通局 | 米鑫 | 增设钢护栏 | 2020年10月30日 | 已完成整改 | 武陵区 |
| 5 | S314 | 武陵区公路养护中心 | 余永刚 | 增设钢护栏 | 2020年10月30日 | 已完成整改 | 武陵区 |
| 6 | 金霞大道与红云路交叉路口 | 鼎城区交警大队 | 卜叙 | 增设红绿信号灯 | 2020.10.30 | 已完成整改 | 鼎城区 |
| 7 | 永安路与红云路交叉路口 | 鼎城区交警大队 | 卜叙 | 增设红绿信号灯 | 2020.10.30 | 已完成整改 | 鼎城区 |
| 8 | X046线的大洋河幼儿园 | 鼎城区交通运输局 | 王国忠 | 增设减速带；加装警示牌 | 2020.10.30 | 已完成整改 | 鼎城区 |
| 9 | X055线的瓦屋垱小学  | 鼎城区交通运输局 | 王国忠 | 增设减速带；加装警示牌 | 2020.10.30 | 已完成整改 | 鼎城区 |
| 10 | x016线的K28+500-K28+552 | 鼎城区交通运输局 | 王国忠 | 增设减速带；加装警示牌 | 2020.10.30 | 已完成整改 | 鼎城区 |
| 11 | S315（汉德大道）与老颧树村交汇处 | 县交通运输局 | 徐纪桂 | 干线外两侧支路口增设交通信号灯 | 2020年9月30日 | 已完成整改 | 汉寿县 |
| 12 | S315（汉德大道）与军刘村交汇处 | 县交通运输局 | 徐纪桂 | 干线外两侧支路口增设交通信号灯 | 2020年9月30日 | 已完成整改 | 汉寿县 |
| 13 | 汉寿大道与沧浪街道八角村交叉路口 | 县交通运输局 | 徐纪桂 | 四个方向加装连续震荡减速带及爆闪警示灯，支路降坡平整 | 2020年9月30日 | 已完成整改 | 汉寿县 |
| 14 | G319线1582KM+200M－1582KM+400M | 县公路建设养护中心 | 张四新 | 1.改造道路2.增设安全设施 | 2020.10.31 | 已完成整改 | 桃源 |
| 15 | S234线105KM+900M－105KM+950M | 县公路建设养护中心 | 张四新 | 1.设立警示灯 2.设立减速标志标线 3.街道口巷道降坡 | 2020.10.31 | 已完成整改 | 桃源 |
| 16 | S311线91KM+000M－91KM+600M | 县公路建设养护中心 | 张四新 | 1.改造马路市场2.设立标志标线 | 2020.10.31 | 已完成整改 | 桃源 |
| 17 | S315线83KM+500M | 县公路建设养护中心 | 张四新 | 1.改造马路市场2.完善安全防护设施 | 2020.10.31 | 已完成整改 | 桃源 |
| 18 | S315线87KM+800M | 县公路建设养护中心 | 张四新 | 1.改造马路市场2.完善安全防护设施 | 2020.10.31 | 已完成整改 | 桃源 |
| 19 | S318线23KM+900M－24KM+600M | 县公路建设养护中心 | 张四新 | 1.设立减速慢行标志、事故多发标志。2.设立三道减速线、弯道控制线。 | 2020.10.31 | 已完成整改 | 桃源 |
| 20 | 柳叶大道西延线万家大院路段 | 陬市政府 | 马志华 | 1.设立中间隔离设施。 2.掉头标线向桃源方向前移。 | 2020.10.31 | 已完成整改 | 桃源 |
| 21 | 青年路与翰林路平交路口 | 县交警大队 | 戴涛 | 增设交通信号灯 | 6月30日 | 已完成整改 | 临澧 |
| 22 | 安福路与金宝路平交路口 | 县交警大队 | 戴涛 | 增设交通信号灯 | 6月30日 | 已完成整改 | 临澧 |
| 23 | 兴隆街与青年路平交路口 | 县交警大队 | 戴涛 | 增设交通信号灯 | 6月30日 | 已完成整改 | 临澧 |
| 24 | S305群英渡槽段 | 县交通运输局 | 杨少伟 | 乡道安装减速带、警示标志，省道安装警示标志 | 9月30日 | 已完成整改 | 临澧 |
| 25 | 新甘线新安樟木铁路桥段 | 县公路养护中心 | 黄素荣 | 增设减速、坡道、雨雪防滑警示标志 | 9月30日 | 已完成整改 | 临澧 |
| 26 | 临柏线高家村路段 | 县公路养护中心 | 黄素荣 | 加装防护栏 | 9月30日 | 已完成整改 | 临澧 |
| 27 | G353合口镇龙池社区临澧交汇处 | 县交通运输局 | 杨少伟 | 村道装减速带、警示标志，国道装警示标志 | 9月30日 | 已完成整改 | 临澧 |
| 28 | 乡道YG20线K0+000至K5+000 | 县交通运输局 | 丁国先 | 完善防护设施 | 11月30日 | 已完成整改 | 石门县 |
| 29 | 省道S234线K63+200至K63+300 | 县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 危桥改造 | 11月30日 | 已完成整改 | 石门县 |
| 30 | 国道G353线K1366+300至K1366+400 | 县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 完善防护设施 | 3月25日 | 已完成整改 | 石门县 |
| 31 | 国道G353线K1367+100至K1367+150 | 县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 完善防护设施 | 4月25日 | 已完成整改 | 石门县 |
| 32 | 国道G353线K1369+200至K1369+300 | 县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 完善防护设施 | 4月25日 | 已完成整改 | 石门县 |
| 33 | 国道G353线K1369+850至K1369+900 | 县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 完善防护设施 | 4月25日 | 已完成整改 | 石门县 |
| 34 | 国道G353线K1374+000至K1374+100 | 县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 完善防护设施 | 5月25日 | 已完成整改 | 石门县 |
| 35 | 国道G241线K1980+400至K1980+460 | 县公路建设养护中心 | 侯 愎 | 路肩边坡加固 | 11月30日 | 已完成整改 | 石门县 |
| 36 | 复柳线K25.5-K26 | 交通运输局 | 杨宇光 | 设置3块标志标牌，2根道口桩 | 6月20日 | 已完成整改 | 澧县 |
| 37 | 柳干线K2-K2+100 | 交通运输局 | 杨宇光 | 设置2块标志标牌，2条减速带 | 6月20日 | 已完成整改 | 澧县 |
| 38 | 柳干线K7-K7+50 | 交通运输局 | 杨宇光 | 设置2块标志标牌，1条减速带 | 6月20日 | 已完成整改 | 澧县 |
| 39 | G353 K1302-K1302+300 | 公路建设养护中心 | 杨宇光 | 设置2块标志标牌，2条减速带 | 6月20日 | 已完成整改 | 澧县 |
| 40 | G353 K1281-K1281+400 | 公路建设养护中心 | 钟小东 | 临水路段增设波形钢护栏60米 | 5月20日 | 已完成整改 | 澧县 |
| 41 | S241码头铺镇昌家村路段（S241线30KM处)弯道长下坡处 | 公路建设养护中心 | 钟小东 | 设置危险警示牌2块 | 5月20日 | 已完成整改 | 澧县 |
| 42 | XJ19涂河采石场至龚家凹石煤矿路段 | 交通运输局 | 杨宇光 | 安装两根道口桩 | 4月20日 | 已完成整改 | 澧县 |
| 43 | S224 K50-K51 | 澧南镇 | 张杰 | 设置2块标志标牌 | 6月20日 | 已完成整改 | 澧县 |
| 44 | G207 K2761-K2761+200 | 公路建设养护中心 | 杨宇光 | 完善标志标牌，改善路口视野 | 10月31日 | 已完成整改 | 澧县 |
| 45 |  S304省道与X011交汇处 | 盐井镇 | 熊成玲 | 完善标志标牌，增设减速带 | 10月31日 | 已完成整改 | 澧县 |
| 46 | S304省道与X010交汇处 | 盐井镇 | 熊成玲 | 完善标志标牌，增设减速带 | 10月31日 | 已完成整改 | 澧县 |
| 47 | 车溪八支与X008交汇处 | 大堰垱镇 | 王辉 | 完善标志标牌 | 10月31日 | 已完成整改 | 澧县 |
| 48 | 湘北干线金罗镇金鸡岭居委会路段长下坡 | 澧县嘉城交通建设投资有限公司 | 唐治银 | 设置1块标志标牌，加设震荡线 | 6月20日 | 已完成整改 | 澧县 |
| 49 | S302偏估佬路段 | 公路建设养护中心 | 钟小东 | 进行路面破板处治，安装波形钢护栏。 | 9月30日 | 已完成整改 | 澧县 |
| 50 | S302大堰垱镇九旺村 | 公路建设养护中心 | 钟小东 | 设置波形钢护栏8米 | 5月20日 | 已完成整改 | 澧县 |
| 51 | G207三中路段 | 公路建设养护中心 | 钟小东 | 设置提示警示牌4块，完成路面人行横道标线 | 4月30日 | 已完成整改 | 澧县 |
| 52 | C278 K0+000--K4+350 | 交通运输局 | 杨宇光 | 安装钢护栏800米，标志牌2块 | 4月30日 | 已完成整改 | 澧县 |
| 53 | G353 K1310-K1310+500 | 公路建设养护中心 | 钟小东 | 完善标志标牌标线 | 10月31日 | 已完成整改 | 澧县 |
| 54 | 十三支南主渠至魏家嘴路段 | 交通运输局 | 杨宇光 | 安装钢护栏1000米 | 4月20日 | 已完成整改 | 澧县 |
| 55 | C047 9组罗家玲至11组雷家台路段 | 交通运输局 | 杨宇光 | 加装防护栏 | 10月31日 | 已完成整改 | 澧县 |
| 56 | X002甘溪滩镇东门村至双溪村交叉路口 | 交通运输局 | 杨宇光 | 完善标志标牌 | 10月31日 | 已完成整改 | 澧县 |
| 57 | X002甘溪滩镇东门村与探峪村交界处弯道 | 交通运输局 | 杨宇光 | 完善标志标牌 | 10月31日 | 已完成整改 | 澧县 |
| 58 | X002火连坡镇三元村蛇垭至三元村村部 | 公路建设养护中心 | 钟小东 | 设置危险警示牌2块 | 5月20日 | 已完成整改 | 澧县 |
| 59 | 新洲镇梅花路 | 津市市公安局交通警察大队 | 黄文勇 | 完善标志标牌 | 2020年5月底 | 已完成整改 | 津市市 |
| 60 | 孟姜女大道盐矿下坡处 | 津市市公安局交通警察大队 | 黄文勇 | 完善标志标线 | 2020年5月底 | 已完成整改 | 津市市 |
| 61 | 深柳大道东延伸线 | 安乡交警大队 | 何勇 | 安装测速设备、完善标志标牌 | 2020年10月 | 已完成整改 | 安乡县 |
| 62 | 黄安公路安障路段 | 安障乡政府 | 周浩 | 完善标志标牌 | 2020年5月 | 已完成整改 | 安乡县 |
| 63 | 荆八公路 | 安乡交警大队 | 何勇 | 安装测速设备、完善标志标牌 | 2020年5月 | 已完成整改 | 安乡县 |
| 64 | 黄山头镇盘山公路 | 黄山头镇政府 | 肖治国 | 完善标志标牌 | 2020年5月 | 已完成整改 | 安乡县 |
| 65 | 大鲸港丰康路段 | 大鲸港镇政府 | 谭佳成 | 完善标志标牌 | 2020年5月 | 已完成整改 | 安乡县 |
| 66 | S302安全路段 | 安全乡政府 | 梅 文 | 完善标志标牌 | 2020年5月 | 已完成整改 | 安乡县 |
| 67 | 理兴垱码头 | 黄山头镇政府 | 肖治国 | 完善标志标牌 | 2020年5月 | 已完成整改 | 安乡县 |
| 68 | G319车管所路口 | 经开区交通办 | 田家勇 | 路口拓宽 | 2020.10.1 | 已完成整改 | 经开区 |
| 69 | 同德王家桥至机耕桥 | 白鹤镇人民政府 | 张伟/13875162288 | 加装防护栏 |  | 已完成整改 | 柳叶湖区 |
| 70 | 万金障六组沿塘路 | 白鹤镇人民政府 | 张伟/13875162288 | 加装防护栏 |  | 已完成整改 | 柳叶湖区 |
| 71 | 万金障贾家垸堤道 | 白鹤镇人民政府 | 张伟/13875162288 | 加装防护栏 |  | 已完成整改 | 柳叶湖区 |
| 72 | X043 | 区住房和城乡建设局 | 周亮/13787108533 | 加装防护栏 | 11月底前完成 | 已完成整改 | 柳叶湖区 |
| 73 | 梁山村村道 | 区住房和城乡建设局 | 周亮/13787108533 | 加装防护栏 | 11月底前完成 | 已完成整改 | 柳叶湖区 |
| 74 | 西湖西柳公路 | 区交通局 | 刘江文 | 完善标志标牌、安装波形护栏、加装红绿灯、电子测速卡口 | 9月底 | 已完成整改 | 西湖 |
| 75 | S224与031平交路口 | 区交通局 | 陈翔 | 增设交通信号灯 | 2020年8月30日 | 已完成整改 | 西洞庭管理区 |
| 76 | 芙蓉路与迎丰大道路口 | 区城投 | 朱奕嘉 | 增设交通信号灯 | 2020年8月30日 | 已完成整改 | 西洞庭管理区 |
| 77 | 武陵渔村广福殿12组村道 | 区经发局 | 李智惠 | 安装波形护栏 | 9月底前完成 | 已完成整改 | 桃花源旅游管理区 |
| 78 | 武陵渔村广福殿14组村道 | 区经发局 | 李智惠 | 安装波形护栏 | 9月底前完成 | 已完成整改 | 桃花源旅游管理区 |
| 79 | 官庄村官庄桥 | 区经发局 | 李智惠 | 桥梁改造 | 9月底前完成 | 已完成整改 | 桃花源旅游管理区 |
| 80 | 岗中路和渐河提路交叉路口 | 区社会事务局 | 汪文波 | 增设减速带及爆闪警示灯 | 8月底 | 已完成整改 | 高新区 |